|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы**  **М»СЕТЛЕ РАЙОНЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ\***  **ОЛЫ АКА АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛ»М»№Е**  **Х»КИМИ»ТЕ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **БОЛЬШЕОКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН**  **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** |
|  |  |

**?АРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 март 2019 й. № 22 28 марта 2019 г.

О проведении субботника и месячника по благоустройству территории сельского поселения Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район в 2019 году.

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Сельского поселения Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район, Республики Башкортостан, во исполнения распоряжения Правительства

Республики Башкортостан от 25 марта 2019года № 244-р, согласно постановления администрации муниципального района Мечетлинский район от 27.03.2019г. №200.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. 1.Провести месячник с 06.04.2019 года по 11.05.2019 года по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов сельского поселения и организовать экологический субботник «Сделаем вместе Республику чище» 6 и 27 апреля 2019 года и, а так же территорий, прилегающих к населенным пунктам в Большеокинском сельском поселении.
2. 2.Привлечь к участию в выполнении намеченных мероприятий общественность и население.
3. 3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, частным предпринимателям, организовать и провести работы по уборке и благоустройству на закрепленных территориях

4.Рекомендовать домовладельцам на правах частной собственности провести санитарную уборку закрепленной территории.

5. Землеустроителю Сельского поселения Большеокинский сельсовет

муниципального района Мечетлинский район Фатиховой Л.М. довести информацию о проведении субботника до населения посредством объявлений, обеспечить участников субботника мешками для сбора мусора, инвентарём, перчатками, транспортом для вывоза и размещения ТБО на полигоне

6.Опубликовать постановление на сайте администрации.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.И.Шагибитдинов

Приложение № 1 к постановлению от 28.03.2019 г. № 22

**План**

**месячника по благоустройству населенных пунктов Большеокинского сельского поселения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование работ | Исполнитель | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия | | | |
| 1. | На заседании комиссии по проведению субботника и благоустройству рассмотреть вопросы:  План работ по проведению месячника и субботника | Глава администрации | 29.03.2019. |
| 2 | Оповещение населения о дне проведения субботника, изготовление объявлений. Довести информацию о проведении месячника и субботников до организаций, учреждений и предприятий | Фатихова Л.М.  Руководители предприятий, старосты населённых пунктов Большеокинский СДК | До 05.04.2019 |
| 4. | Согласовать с руководителями организаций, предприятий вопрос о выделении техники, материалов, людей, планы субботника. | Руководители организаций и предприятий | до 29.03.2019 |
| 5. | Подготовить инструмент, материалы на субботник, довести до населения меры пожарной безопасности. | Руководители организаций и предприятий | до 05.04.2019 |
| 6 | На заседании комиссии заслушать отчет организаций, учреждений, предприятий, частных предпринимателей о проведенных работах в ходе проведения субботника и месячника по благоустройству | Руководители предприятий, организаций и учреждений, старосты населённых пунктов | 11.05.2019 |
| 7. | Организовать уборку общих территорий: вывоза мусора и уборки территорий. | Руководители организаций, старосты | в течение месячника |
| В ходе субботника и месячника по благоустройству | | | |
| . | Центральная площадь, | Администрация, СДК, школа |  |
|  | Береговая линия вдоль реки ОКА | Жители прилегающих домов | В течение месячника |
|  | Уборка дороги к школе | Работники и ученики школы | В течение месячника |
|  | Уборка, ремонт покраска детских площадок, высадка цветов | Школа, детский садик | В течение месячника |
|  | Очистка дорог | Администрация СП, население, школа |  |
|  | Очистка и покраска дорожных бордюров |  |  |
|  | Уборка мусора вдоль дороги | Администрация СП, население | в период  проведения  месячника |
|  | Уборка территорий населенных пунктов, частных домовладений и приусадебных участков: очистка центральных и придорожных водоотводных канав, уборка мусора, ремонт ограждений, очистка от кустарников фасадов приусадебных участков, ремонт отмостков, подрезка деревьев, побелка, уборка дорог и улиц, | Население, старосты населённых пунктов, администрация | в период  проведения  месячника |
| 1 | - Администрация Большеокинского сельского поселения, уборка собственной территории и прилегающей в радиусе 30 м., озеленение территории . Очистка от мусора вдоль дороги «Ачит Месягутово» от границы СП Азикеево до границы д.Ключевой. Очистка родника « Бакый чишма» |  | в период  проведения  месячника |
| 2 | ШКОЛА:  - Уборка территории, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев. Уборка вокруг школы до дороги ул.Мира и территорию до СДК (очистка придорожных канав), Приведение в порядок памятников ВОВ и Внуку. | Директор школы | в период  проведения  месячника |
| 3 | ДЕТСКИЙ САД:  - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев.  Уборка территории старого садика. Вдоль дороги до магазина « Юлдаш» | Заведующая детским садом | в период  проведения  месячника |
| 4 | БОЛЬШЕОКИНСКАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА:  - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев.  Уборка территории вокруг здания от конторы до многоквартирных домов, хоккейная коробка. | Заведующий клубом | в период  проведения  месячника |
| 5 | БОЛЬШЕОКИНСКАЯ СВА:  - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев. Территория старой амбулатории.Уборка территории вокруг здания до дороги. | Главный врач | в период  проведения  месячника |
| 6 | БОЛЬШЕОКИНСКАЯ ПОЧТА, АТС, СБЕРБАНК: - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории,.  Уборка территории вокруг многоквартирных домов. | Руководители участков. | в период  проведения  месячника |
| 7 | ОАО « БАШНЕФТЬ» АЗС №2 - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории,.  Уборка территории вокруг АЗС в радиусе 50 метров. | Руководитель | в период  проведения  месячника |
| 8 | ИП « Бикташев»:  - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги. |  | в период  проведения  месячника |
| 9 | Давлетбаев Р.Х.  - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги. ( мелница, здания ХТП, Хозмаг) |  | в период  проведения  месячника |
| 10 | ИП « Валиева»:  -Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги. |  | в период  проведения  месячника |
| 11 | Тухватуллин А.С..  - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги в радиусе 50 м. (пилорама |  | в период  проведения  месячника |
| 12 | Крючков А.А.  - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги в радиусе 50 м. (пилорама |  | в период  проведения  месячника |
| 13 | Давляев Д.К.  - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги, (пилорама) |  | в период проведения месячника |
| 14 | Хисамов Р.  - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги.( МТФ Тавла) |  | в период  проведения  месячника |
| 15 | - ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ: Уборка закрепленной территории (радиус -20 метров), очистка придорожных канав, установка баков под мусор, помывка окон, покраска и ремонт фасадов помещений. |  | в период  проведения  месячника |
| 16 | Клуб деревни Средняя Ока.  - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги и 20 метров через дорогу. |  | в период  проведения  месячника |
| 17 | Клуб деревни Степной, ФАП - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги. |  | в период  проведения  месячника |
| 18 | Мечеть с. Большая Ока - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги. |  | в период  проведения  месячника |
| 19 | Мечеть д. Средняя Ока - Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги |  | в период  проведения  месячника |
| 20 | Магазин « Универмаг» РАЙПО-Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги |  | в период  проведения  месячника |
| 21 | « Аптека»- Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории до дороги |  | в период  проведения  месячника |
| 22 | Приведение в порядок гражданских кладбищ | Организации и жители поселения с. Большая Ока, д. Средняя Ока, д. Степной | 6 апреля 2019 г. в период  проведения  месячника |